Scrum
Caneva suivi de projet.

Bachelier en informatique et systèmes – Finalité Télécommunications et réseaux – Milieu de cycle.

Table des matières

# Equipe

Rôle	Nom	Prénom	Email
Scrum Master	Presti	Enric	enric.presti@std.heh.be
Développeur	Druart	Allan	Allan.druart@std.heh.be
Développeur	Denis	Cyril	cyril.denis@std.heh.be
Développeur	Doneux	Sammy	sammy.deneux@std.heh.be

# Sprint 1

## Product Backlog sélectionné :

Liste des User Stories sélectionnées pour ce sprint avec leur estimation en points d’effort :
N° User Story	Description	Estimation (Points d'effort)
[N°1]	établisse une connexion SSH/Wi-Fi avec le module afin d'assurer la communication entre l'ordinateur et la voiture.	2
[N°2]	documente leurs choix technologiques afin d'expliquer leurs décisions dans un rapport final.	3
[N°3]	explique le fonctionnement des différents capteurs qui seront utilisés afin de maitriser parfaitement leurs caractéristiques.	2
[N°4]	réalise des tests unitaires sur les capteurs et moteurs afin de garantir leur bon fonctionnement avant l'intégration.	13
[N°5]	tester tous les capteurs et moteurs avant une course afin de m'assurer qu'ils fonctionnent.	8
[N°6]	Accéder aux logs et diagnostics afin d'identifier rapidement les problèmes.	3
[N°7]	la voiture soit la plus maniable possible afin de faire un demi-tour dans une zone étroite.	13

## Définition du DOD (Definition of down) :

La Definition of Done (DoD) est un ensemble de critères définis au début du projet, valables pour toutes les User Stories. Une tâche ne peut être considérée comme terminée que si tous ces critères sont remplis.
DoD du projet Voiture Groupe 3 :

Développement & Implémentation
- Le code source est terminé et respecte les conventions de codage du projet
- Le code a été relu et validé par un membre de l'équipe (revue de code)
- Le code compile et s'exécute sans erreurs sur le Raspberry Pi 3 B
- La fonctionnalité implémentée correspond à la description de la User Story

Tests & Validation
- Les tests unitaires sont écrits et validés pour chaque nouvelle fonctionnalité
- Les tests d'intégration sont effectués pour vérifier la compatibilité avec le reste du projet
- La fonctionnalité est testée en simulation ET en conditions réelles sur la voiture
- Tous les critères d'acceptation de l’User Story sont validés
- Tout bug majeur détecté est corrigé ou documenté avec une solution temporaire

Documentation
- La documentation technique est mise à jour (explication du code, algorithmes, références aux capteurs/moteurs utilisés)
- Les choix technologiques sont justifiés dans le rapport de projet
- Une démonstration est préparée pour la Sprint Review si nécessaire
Déploiement & Livraison
- Le code est poussé sur le dépôt Git
- La fonctionnalité est intégrée dans la branche principale
- La mise à jour est testée sur le Raspberry Pi en conditions réelles

Cette liste est fixée en début de projet et s’applique à toutes les User Stories.
Elle ne change pas en cours de sprint, sauf si l’équipe décide collectivement de la faire évoluer pour améliorer la qualité.

## Daily Scrum :

Le Daily Scrum devra comprendre les informations suivantes :
- Progression : [Ce qui a été fait]
- Problèmes rencontrés : [Obstacles ou difficultés]
- Plan pour la suite : [Adaptations ou priorités ajustées]

2.3.1 Mardi
	Progression	Problèmes rencontrés	Plan pour la suite
Presti Enric
Druart Allan
Denis Cyril
Doneux Sammy

 2.3.2 Mercredi
	Progression	Problèmes rencontrés	Plan pour la suite
Presti Enric
Druart Allan
Denis Cyril
Doneux Sammy

## Vélocité :
La vélocité représente la capacité de l’équipe à livrer des User Stories complètes en un sprint.

- Points estimés : Nombre de points estimés durant le sprint planning
- Points réalisés : Nombre de points réalisés durant ce sprint
Vous pouvez le représenter via un tableau et/ou un graphique.
Exemple :
Sprint	Estimation	Points d'effort réels
[N°1]	44
[N°2]

Titre du graphique

## Scrum Board :

Scrum Board disponible sur github project :

https://github.com/users/CyrilDn/projects/2
Règles importantes :
- Chaque User Story doit avoir des critères d’acceptation définis (cf. section 2.2 DoD).
- Chaque tâche est attribuée à une seule personne et associée à un nombre de points d’effort.
- Une tâche ne passe en "Done" que si elle satisfait les critères du DoD.

## Sprint Review :

Objectif : présenter l’incrément produit et recueillir les retours du client.
- Retours du client :
  - Ce que le client a validé
  - Ce qui doit être ajusté
- Incrément produit : Description de l’incrément livré

## Sprint Retrospective :
L’objectif est d’améliorer la collaboration et l’efficacité de l’équipe en identifiant ce qui a bien fonctionné et ce qui doit être ajusté.

💡 Méthode "On continue, on arrête, on tente" :

- On continue : [Points positifs à maintenir]
- On arrête : [Problèmes ou pratiques à éviter]
- On tente : [Idées ou ajustements pour le prochain sprint]

# Sprint 2

On réitère les mêmes étapes qu’au Sprint 1